## Slide 1: 讨论会
2016-03-11

## Slide 2: 工作回顾
通过接触和学习HomeStyle库
  自己的体会。
  对HomeStyle的看法。
  对当前研发方式的看法和改良点。

## Slide 3: 开发原则
数据设计考虑未来，功能设计考虑短期。
家居编辑器暂时不扩展新功能，主要研究和完善。
  在我们认为有足够能力的时候开始增加新功能。
家具编辑器先能够完成基础功能（设计和数据走通）。
HomeStyle功能模块逐步由自己模块替换。

## Slide 4: 近期计划
前置工作
  数据定义：根据业务功能设计存储数据格式 – 预计3月16日定初稿。
  接口定义：根据业务功能提出接口需求 -预计3月19日定初稿。
    用户/类目/资源/家具/家居
数据层：架构设计文档，完成数据获取和相关后台接口联调。
  通讯，缓冲(内存，Storage)，加密(地址，内容)
  业务相关功能 – 全部功能3月19日订初稿，26日前完成。
编辑器：家居编辑器保持功能不变，家具编辑器参数化先行。
  研究 – JS2TS，制作一个功能Demo – 3月26日
  探索 – BOX实现(自定义6面材质，纹理偏移/大小/方向) – 3月19日/3月26日
  功能 – 参数化数据到场景 – 3月26日
  挑战 – 更换一个独立模块到自己编写 – 3月26日

## Slide 5: 封闭计划
1个月：数据基础，技术突破
  数据定义和接口制作完成(根据业务后面可以扩充)。
  掌握HomeStyle，完成技术点突破。
  对使用HS程度和技术有个确切评估，是否需要调整。
2个月：功能基础
  类目，场景加载，场景存储功能全部完成。
  家具，家居编辑器初步功能完成。(不考虑操作便捷性上完成功能需求)
  替换部分模块为自己模块。
3个月：功能优化
  更换操作界面，考虑使用便捷性，优化用户体验。
  替换一半模块为自己模块。